智慧餐厅 产品规划书

文档版本：V1.0 ｜ 编制日期：2026-09-03

配套文档：《智慧餐厅-需求规格说明书》《智慧餐厅-数据库字典》《智慧餐厅-建表与初始化数据》

## 目录

产品概述

产品定位与目标

目标用户与角色

市场与竞争分析

产品功能规划

技术架构规划

数据架构规划

版本迭代规划

里程碑与排期

运营与推广策略

风险与对策

资源需求

成功指标与评估

## 1. 产品概述

### 1.1 产品背景

餐饮行业正经历从"经验经营"向"数据经营"的转型。传统餐厅普遍存在以下痛点：

点餐依赖人工，高峰期服务员忙不过来，翻台效率低；

顾客到店排队久、体验差，缺少提前预约与取号手段；

堂食、外卖两套体系割裂，订单、菜品、库存、会员数据分散；

多门店连锁缺乏统一管控，总店无法实时掌握各店经营数据；

会员、优惠券、积分等营销手段依赖人工记录，无法沉淀数字资产。

### 1.2 产品定义

智慧餐厅 是一套面向餐饮企业的"三端一体"数字化经营管理平台：

| 端 | 载体 | 目标用户 | 核心价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户端 | 微信小程序 | C端顾客 | 扫码点餐、外卖点餐、排队取号、预约订座、会员钱包 |
| 员工端 | APP | 服务员/收银/后厨 | 点餐开台、叫号、后厨出单、收银结账、会员充值 |
| 商户端 | Web管理后台 | 店长/总店长 | 门店、菜品、库存、订单、会员、促销、报表全量管理 |

### 1.3 产品愿景

让每一家餐厅"一部手机管店、一块屏幕经营、一套数据决策"，实现顾客自助化、员工数字化、管理数据化。

## 2. 产品定位与目标

### 2.1 产品定位

面向中小型连锁餐饮企业的 轻量化 SaaS 智慧餐饮解决方案，以"点餐—支付—经营"闭环为核心，从单店工具逐步演进为连锁管控平台。

### 2.2 产品目标

提效：顾客自助点餐占比 ≥ 60%，服务员人均服务台数提升 50%，收银耗时降低至 30 秒内；

增收：外卖+堂食双渠道增长，会员复购率提升 20%，客单价提升 10%；

降本：后厨按单出菜、库存预警，食材损耗率下降 15%；

管控：总店可实时查看所有门店的订单、销售、库存与员工数据，形成统一决策视图。

## 3. 目标用户与角色

### 3.1 用户画像

| 角色 | 描述 | 核心诉求 | 使用终端 |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| 未登录顾客 | 首次进入小程序的新客 | 快速浏览菜品、就近选店 | 微信小程序 |
| 登录顾客 | 完成微信授权/绑定的老客 | 便捷点餐、领券、积分、预约 | 微信小程序 |
| 服务员 | 门店一线接待人员 | 开台、帮客点餐、掌握台位状态、叫号 | 员工APP |
| 收银员 | 门店结算人员 | 快速结账、打折/优惠/免单/抹零、会员充值 | 员工APP |
| 后厨 | 厨房制作人员 | 按台位/按菜品查看制作单 | 员工APP |
| 店长 | 单店运营负责人 | 本店菜品/库存/员工/订单/报表管理 | 商户Web |
| 总店长 | 全国连锁负责人 | 全部门店管控、员工/硬件/会员类别/报表 | 商户Web |

### 3.2 权限边界

| 功能域 | 总店长 | 店长 | 服务员 | 收银 | 后厨 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门店管理 | ✅ 全部 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 员工管理/排班/日志 | ✅ 查看全部 | ✅ 本店 | ❌ | ❌ | ❌ |
| 硬件/小票模板 | ✅ 维护 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 台桌管理 | ✅ 查看 | ✅ 本店维护 | 使用 | 使用 | ❌ |
| 菜品管理 | ✅ 查看 | ✅ 本店维护 | 点餐用 | 点餐用 | 出单用 |
| 堂食/外卖设置 | ✅ 查看全部 | ✅ 本店修改 | ❌ | ❌ | ❌ |
| 库存/盘点 | ✅ 审核 | ✅ 本店新增 | ❌ | ❌ | ❌ |
| 订单 | ✅ 全部 | ✅ 本店 | 点单 | 结账 | 制作 |
| 会员管理 | ✅ 全部 | ✅ 本店 | ❌ | 充值/修改 | ❌ |
| 会员类别 | ✅ 维护（通用） | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 促销/优惠券 | ✅ 通用+指定店 | ✅ 本店 | ❌ | ❌ | ❌ |
| 报表 | ✅ 全部 | ✅ 本店 | ❌ | 今日收入 | ❌ |
| 支付设置/账号 | ✅ 指定门店 | ✅ 本店 | 登录 | 登录 | 登录 |

## 4. 市场与竞争分析

### 4.1 市场机会

中国餐饮市场规模庞大，连锁化率持续提升，中小餐饮商户对"低成本、易上手"的数字化工具需求旺盛。微信小程序天然的流量入口与扫码能力，使"轻工具 + 高触达"的智慧餐饮模式具备明显获客优势。

### 4.2 竞品对比

| 维度 | 智慧餐厅（本项目） | 传统SaaS餐饮系统 | 平台型外卖工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| 部署成本 | 轻量，按门店订阅 | 较重，需硬件与实施 | 佣金抽成较高 |
| 数据自主 | 全量自有数据，可出报表 | 数据归商户 | 数据在平台侧 |
| 三端覆盖 | 客户+员工+商户全链路 | 侧重商户侧 | 侧重C端交易 |
| 差异化 | 连锁多店管控 + 会员钱包 | 单店功能深 | 流量大但受平台约束 |

### 4.3 差异化策略

连锁管控：总店长视角统一管理多门店，会员类别/小票/硬件全国统一，与单店工具形成差异；

会员资产私有化：钱包、红包、积分、优惠券全部沉淀在自有体系，不依赖外卖平台；

三端数据打通：堂食、外卖、自取三种订单形态统一建模，报表口径一致。

## 5. 产品功能规划

### 5.1 客户端（微信小程序）

| 模块 | 功能点 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| 引导页 | Logo 展示、品牌信息 | P1 |
| 首页 | 微信授权、自动定位最近营业门店、地图选店、绑定手机 | P1 |
| 外卖点餐 | 菜品列表/详情/评价、配送信息展示、购物车、确认订单、地址管理（增删改）、修改电话、优惠券选择、微信/支付宝支付 | P1 |
| 堂食点餐 | 扫码进入、按桌位展示、下单支付 | P1 |
| 排队取号 | 桌型选择、立即取号、排队状态 | P1 |
| 餐桌预约 | 预约日期/时间/人数/台型（必填选项式） | P1 |
| 我的-订单 | 堂食/外卖/自取订单详情、状态跟踪 | P1 |
| 我的-客服 | 在线客服入口 | P2 |
| 我的-优惠券中心 | 可用/已用/过期券 | P2 |
| 我的-意见反馈 | 提交反馈 | P2 |
| 我的-预约 | 待确认/成功/取消/完成状态 | P1 |
| 我的-钱包 | 充值、扫码付、我的红包、交易记录、支付管理（支付密码修改/找回，需实名+绑卡） | P2 |
| 我的-积分 | 积分明细与兑换 | P2 |

### 5.2 员工端（APP）

| 模块 | 功能点 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| 登录 | 手机号+密码登录 | P1 |
| 首页 | 角色化工作台 | P1 |
| 后厨 | 按台位/按菜品查看制作单，按下单时间排序，按菜品种类筛选 | P1 |
| 服务 | 台位用餐进度展示、空闲开台、下单、加菜、设置预结账 | P1 |
| 叫号 | 排队列表（叫号/过号/就位）、手动取号、历史记录 | P1 |
| 收银 | 预结账列表、订单详情、结账（打折/优惠/免单/抹零）、微信/支付宝/会员/扫码支付、今日收入、账单列表 | P1 |
| 会员 | 会员列表、充值、修改信息、交易记录 | P2 |

### 5.3 商户端（Web）

| 模块 | 功能点 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| 门店管理 | 门店增删改查、搜索、营业状态、堂食/外卖开关 | P1 |
| 员工管理 | 员工列表、排班、登录日志 | P1 |
| 硬件管理 | 打印机增删改查、堂食/外卖/后厨/充值小票模板编辑 | P2 |
| 台桌管理 | 桌型管理、新增台桌、预约开关 | P1 |
| 菜品管理 | 分类/口味/规格/原料类别/原料/新增菜品 | P1 |
| 堂食/外卖设置 | 允许开关、外卖配送范围/起送价/配送费/配送时间 | P1 |
| 库存 | 菜品库、原料库、库存预警、盘点单（新增+总店长审核） | P2 |
| 订单 | 堂食/外卖/预约订单全状态查看 | P1 |
| 会员 | 会员管理（增删改、消费/充值/积分记录）、会员类别（总店长维护，通用） | P1 |
| 促销 | 优惠券列表、新增（通用/指定门店） | P2 |
| 报表 | 菜品流水、收款走势、退单记录、菜品销售排行、门店销售排行 | P2 |
| 设置 | 支付方式设置、账号密码重置 | P1 |

## 6. 技术架构规划

### 6.1 总体架构

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│  客户端(微信小程序)    员工端(APP)     商户端(Web后台)      │

└──────────────────────────┬──────────────────────────────┘

│ HTTPS / RESTful API

┌──────────────────────────┴──────────────────────────────┐

│                      接入层 / 网关                        │

│      认证鉴权(JWT)  限流  日志  微信/支付宝支付回调           │

└──────────────────────────┬──────────────────────────────┘

┌──────────────────────────┴──────────────────────────────┐

│                     业务服务层                            │

│   用户/门店  菜品/库存  订单/支付  会员/钱包  促销/积分  报表 │

└──────────────────────────┬──────────────────────────────┘

┌──────────────────────────┴──────────────────────────────┐

│                        数据层                            │

│   MySQL 8.0(主)    Redis(缓存/排队)    OSS(图片/文件)      │

└─────────────────────────────────────────────────────────┘

```

### 6.2 关键技术选型建议

| 层 | 建议 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| 客户端 | 微信小程序原生 / uni-app | 一套代码多端发布 |
| 员工端 | uni-app / Flutter | 支持 iOS & Android |
| 商户端 | Vue3 + Element Plus | 中后台管理 |
| 服务端 | Spring Boot / Node.js(Nest) | 前后端分离，RESTful |
| 数据库 | MySQL 8.0 | 本规划配套建表脚本 |
| 缓存 | Redis | 排队叫号、购物车、会话 |
| 文件 | 对象存储(OSS) | 菜品图、评价图、头像 |
| 支付 | 微信支付、支付宝 | 服务端统一下单+回调 |
| 部署 | Docker + Nginx | 容器化，便于多店扩展 |

### 6.3 核心业务流程

外卖点餐：选店 → 选菜 → 购物车 → 确认订单（选地址/自取、用券）→ 支付 → 门店接单 → 制作 → 配送/自取 → 完成 → 评价/积分；

堂食点餐：扫桌码 → 选菜 → 下单 → 制作 → 收银结账（打折/优惠/免单/抹零）→ 支付 → 完成；

排队取号：选桌型取号 → 排队列表 → 叫号 → 就位开台 → 关联堂食订单；

收银结账：预结账列表 → 订单详情 → 结账方式（微信/支付宝/会员余额/扫码）→ 出账。

### 6.4 接口设计规范

| 规范项 | 约定 |
| --- | --- |
| --- | --- |
| 风格 | RESTful，资源名复数（/api/v1/orders、/api/v1/dishes/{id}） |
| 版本 | URL 前缀 /api/v1 管理，兼容旧版本 |
| 鉴权 | 客户端/员工端 JWT（Access Token 2h + Refresh Token 14d）；商户端 Web 会话 + 细粒度 RBAC（复用 sys_permission） |
| 统一返回 | { "code": 0, "message": "ok", "data": {...} }，业务错误码分段：1xxx 参数、2xxx 业务、3xxx 权限、4xxx 支付、5xxx 系统 |
| 分页 | page/size 入参，返回 { "total", "pages", "list" }，禁止全量拉取 |
| 幂等 | 下单/支付/退款等写接口必须传 idempotency_key（或客户端订单号），服务端唯一约束去重 |
| 安全 | 全链路 HTTPS；敏感字段（手机号/身份证/银行卡）返回脱敏；金额一律分单位整数或 DECIMAL 传输 |

### 6.5 幂等与并发控制

订单状态乐观锁：orders.version 版本号，状态流转（接单/制作/结账/退款）以 UPDATE ... SET version=version+1 WHERE id=? AND version=? 判定，避免客户端重复提交或并发覆盖；零行受影响即冲突，回滚并提示刷新；

支付幂等键：payment_record.idempotency_key 唯一约束，支付回调重试/重复通知只落一次账、只更新一次订单状态；

库存防超卖：扣减使用 UPDATE dish_stock SET stock=stock-? WHERE dish_id=? AND stock>=? 条件更新，行数=0 视为库存不足；外卖配送超时补偿等异步任务用 Redis 分布式锁（SETNX + 过期时间）防止重复执行；

排队叫号并发：queue.call_count 记录叫号次数，叫号/过号操作以状态条件更新保证幂等。

### 6.6 支付与对账

| 环节 | 方案 |
| --- | --- |
| --- | --- |
| 支付渠道 | 微信支付（JSAPI 小程序）+ 支付宝（APP/扫码），官方 SDK，仅后端持有密钥 |
| 回调 | 验签 → 幂等键去重 → 落支付流水 → 更新订单 → 通知出单/配送；失败重试至多 5 次，最终不一致由对账兜底 |
| 对账任务 | 每日 02:00 拉取渠道对账单与本地 payment_record 逐笔比对，异常（本地有渠道无/渠道有本地无/金额不一致）进 对账差异表 并告警 |
| 退款 | 走 refund 表留痕，原路退回，退款金额与 order_detail.refund_amount 联动，防止超额退 |
| 会员资金 | 余额/积分/红包流水强制记账（member_balance_record 等），人工调账必须留审计字段 |

### 6.7 安全与合规

传输与存储：全站 HTTPS/TLS1.2+；密码 bcrypt/scrypt 加盐哈希（严禁明文与裸 MD5，演示数据除外）；身份证、银行卡号 AES-256 加密存储、展示脱敏；

访问控制：JWT 无状态鉴权 + RBAC 权限点（sys_role_permission 控制菜单与接口）；员工敏感操作（结账/退款/改价）二次校验；

输入与注入防护：服务端参数校验（白名单/长度/类型）、预编译 SQL 防注入、XSS/CSRF 防护、接口限流（防薅羊毛）；

日志与审计：staff_login_log、order_status_log 完整留痕，操作日志保留 ≥ 180 天；

合规：遵守《个人信息保护法》（最小必要收集、脱敏展示、删除权）与支付相关监管要求，隐私政策与用户协议随小程序提审一并提供。

### 6.8 部署架构与高可用

| 层 | 方案 |
| --- | --- |
| --- | --- |
| 接入层 | Nginx 反向代理 + HTTPS 证书 + 静态资源 CDN |
| 应用层 | 后端集群（≥2 节点）无状态化，前端小程序/APP/Web 打包托管 |
| 数据层 | MySQL 主从 + 读写分离（读从库走报表查询），Redis 缓存菜品/台桌/会话/限流 |
| 对象存储 | 阿里云 OSS/腾讯 COS 存菜品图、评价图、营业执照 |
| 监控 | Prometheus + Grafana（QPS/耗时/错误率）、日志平台、支付告警、对账失败告警 |
| 备份 | 每日全备 + binlog 增量，跨机房冷备，定期演练恢复 |

### 6.9 扩展性规划

订单库拆分：订单类表按 store_id 或月份分库分表（订单量 > 100 万/月时启用），报表走数仓/OLAP 而不直查业务库；

异步化：下单/出单/短信通知走 MQ（RocketMQ/Kafka）削峰，出单推送给后厨端；

多门店弹性：store_id 维度隔离 + 总店长跨店视角，新门店仅需初始化 store + dining_table + printer，1 周内可上线。

## 7. 数据架构规划

### 7.1 数据库设计总览

配套《智慧餐厅-数据库字典》共设计 43 张表 + 6 个报表视图，按九大域组织：

| 域 | 核心表 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| 系统权限 | sys_role、sys_permission、sys_role_permission、sys_user、staff_schedule、staff_login_log | 角色权限、员工账号、排班、登录日志 |
| 门店 | store、store_payment_setting | 门店信息与支付设置 |
| 客户/会员 | member、member_category、member_address、member_bank_card、member_balance_record、member_points_record、member_recharge_record、red_packet | 会员资产（钱包/积分/红包/银行卡） |
| 菜品 | dish_category、dish_taste、dish_spec、ingredient_category、ingredient、dish、dish_ingredient_rel、dish_review | 菜品档案、原料、评价 |
| 台桌/排队/预约 | table_type、dining_table、queue、reservation | 桌型、台桌、排队、预约 |
| 订单 | cart、orders、order_detail、order_status_log、payment_record、refund | 订单主从、支付、退款、状态日志 |
| 促销 | coupon、member_coupon | 优惠券与用户领用 |
| 库存 | dish_stock、ingredient_stock、stock_check_dish、stock_check_ingredient | 库存与盘点 |
| 硬件/反馈 | printer、receipt_template、feedback | 打印机、小票模板、意见反馈 |

报表视图（6 个）：v_dish_flow 菜品流水、v_receipt_report 收款日报、v_dish_sales_ranking 菜品销售排行、v_store_sales_ranking 门店销售排行、v_today_income 今日收入、v_refund_record 退单记录，直接支撑商户端报表模块，避免报表逻辑散落在代码里。

### 7.2 数据设计要点

订单主从：orders + order_detail 主从表，明细做名称/价格/规格/口味快照，保证历史订单不受后续改价影响；

金额字段拆分：订单表拆分菜品合计/优惠/免单/抹零/券/配送/应付/实付，满足报表口径与对账；

状态机留痕：order_status_log 记录订单状态流转，支持业务审计；

会员资产：余额、积分、红包均设计独立流水表，保证可追溯、可对账；

逻辑外键：orders.coupon_id 等采用逻辑外键+索引，兼顾性能与一致性；

并发与幂等：orders.version 乐观锁防状态并发覆盖；payment_record.idempotency_key 幂等键防重复支付回调；

索引覆盖高频查询：后厨按制作状态（order_detail.status）、收款按日汇总（payment_record.pay_time）、会员流水按来源追溯（member_balance_record.source）等均建对应索引；

演示数据完整：含 3 门店、9 员工、5 会员、15 菜品、11 台桌、2 订单，以及登录日志/红包/退单等全部核心表演示数据。

## 8. 版本迭代规划

### 8.1 版本路线

| 版本 | 周期 | 目标 | 核心范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 MVP | 第1-2月 | 跑通交易闭环 | 三端骨架、门店/菜品/员工基础管理、堂食点餐、外卖点餐、微信/支付宝支付、订单管理 |
| V1.1 | 第3-4月 | 提升体验 | 排队取号、餐桌预约、优惠券促销、员工端后厨/服务/收银完善、菜品评价 |
| V1.2 | 第5-6月 | 沉淀资产 | 会员钱包（充值/红包/支付密码/实名绑卡）、积分体系、库存管理与盘点 |
| V2.0 | 第7-9月 | 数据决策 | 报表中心（菜品流水/收款/退单/排行）、多门店连锁管控、支付对账、会员类别 |
| V3.0 | 第10-12月 | 增长与开放 | 精准营销（会员画像/券包）、扫码付C端收银、开放API、数据大屏 |

### 8.2 迭代优先级原则

先交易后营销：先保证"点餐-支付-出单"闭环稳定；

先客户端后管理端：客户端 C 端体验决定拉新，商户端决定留存续费；

会员资产前置：V1.2 即完成钱包与积分，为 V3.0 营销打基础。

## 9. 里程碑与排期

| 里程碑 | 时间 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 需求冻结 | 第1月第2周 | PRD定稿、原型、数据库设计 | 需求评审通过 |
| M2 V1.0 上线 | 第2月末 | 三端V1.0 + 建表脚本 | 下单-支付-出单全流程跑通 |
| M3 V1.1 上线 | 第4月末 | 排队/预约/优惠券/员工端 | 员工端覆盖核心岗位 |
| M4 V1.2 上线 | 第6月末 | 钱包/积分/库存 | 会员充值消费闭环 |
| M5 V2.0 上线 | 第9月末 | 报表/连锁管控 | 总店长可管理全部门店 |
| M6 V3.0 上线 | 第12月末 | 营销/开放平台 | 支撑规模化运营 |

## 10. 运营与推广策略

拉新：新客立减券、首单满减，借助微信小程序社交裂变（分享得券）；

留存：会员充值送礼（银卡充500送30、金卡充1000送100）、积分兑换、红包激励复购；

激活：排队取号 + 堂食扫码点餐，缩短等待、提升翻台；

连锁：总店长统一配置会员类别/小票/优惠券，门店标准化运营，快速复制扩张；

数据驱动：以菜品销售排行、门店销售排行指导菜单优化与门店布局。

## 11. 风险与对策

| 风险 | 等级 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| 支付合规与对账风险 | 高 | 采用官方支付渠道，统一回调、订单状态机与对账任务 |
| 高峰期并发（点餐/下单） | 中 | Redis缓存菜品与购物车、限流、数据库读写分离 |
| 外卖履约（超时/撒漏） | 中 | 订单状态全程跟踪、配送时间窗口约束、超时补偿券 |
| 会员资金安全 | 高 | 钱包流水强制、支付密码、实名+绑卡、资金对账 |
| 多门店数据口径不一致 | 中 | 统一枚举、统一报表口径、快照机制 |
| 需求范围蔓延 | 中 | 版本化规划，按 MVP 优先级收敛 |

## 12. 资源需求

| 资源 | 需求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| 产品 | 1 名 | 需求管理、版本规划 |
| UI/UE | 1-2 名 | 三端设计规范统一 |
| 前端 | 3-4 名 | 小程序/APP/Web |
| 后端 | 3-4 名 | 业务服务、支付、报表 |
| 测试 | 2 名 | 功能/接口/兼容性 |
| 运维 | 1 名 | 部署、监控、备份 |

## 13. 成功指标与评估

| 指标 | 目标 |
| --- | --- |
| --- | --- |
| 自助点餐占比 | ≥ 60% |
| 会员复购率 | 提升 20% |
| 平均结账时长 | ≤ 30 秒 |
| 门店上线周期 | ≤ 1 周/店 |
| 食材损耗率 | 下降 15% |
| 周活商户留存率 | ≥ 85% |

## 附录：需求到数据的映射说明

本规划与以下交付物配套使用，可直接进入开发阶段：

database/smart_restaurant.sql —— MySQL 8.0 建表 + 初始化数据（V2.0 已含报表视图，真实 MySQL 8.0.46 验证通过）；

docs/智慧餐厅_数据库字典.md/.docx —— 43 张表 505 字段 + 6 个报表视图说明；

《智慧餐厅-需求规格说明书》 —— 三端详细功能需求。

说明：数据库初始化账号初始密码统一为 123456（生产环境按 PRD 规则=身份证后4位+手机号后3位，并必须 bcrypt 加盐加密），角色、门店、菜品、优惠券等为演示数据，可在正式环境替换。

## 附录B：V2.0 专家优化清单（相对 V1.0）

| 分类 | 优化项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| 并发/幂等 | orders 新增 version 乐观锁 | 防止订单状态并发覆盖，状态流转须带版本号条件更新 |
| 并发/幂等 | payment_record 新增 idempotency_key 唯一键 | 防重复支付回调，重复通知只落一次账 |
| 报表 | 新增 6 个报表视图 | 菜品流水/收款日报/菜品销售排行/门店销售排行/今日收入/退单记录，支撑商户端报表模块 |
| 索引 | 补充高频查询索引 | order_detail.status（后厨制作）、payment_record.pay_time（收款汇总）、member_balance_record.source（流水溯源）、orders(member_id,order_time)、refund(store_id,create_time)、queue(store_id,create_time)、member_coupon(status,expire_time)、dish_review(store_id,rating) |
| 数据补全 | 补齐空表演示数据 | staff_login_log（4条登录日志）、red_packet（1条红包）、refund（1条退单），会员手机号唯一索引 |
| 安全 | 密码与脱敏 | 密码字段注释明确生产用 bcrypt；member 支付密码改为 bcrypt 注释；员工表新增工号/邮箱字段 |
| 结构 | dish 新增 origin_price（划线价）与 unit（售卖单位） | 支撑促销展示与计量 |
| 结构 | coupon 新增 use_scope / scope_category_id | 优惠券支持限定分类，扩展促销能力 |
| 结构 | queue 新增 call_count / over_count | 叫号/过号次数留痕，排队体验可追踪 |
| 结构 | order_detail 新增 refund_amount | 退菜金额联动，防止超额退 |
| 流程 | 订单新增 expected_time / shipping_time | 支持配送/自取时间窗口与履约跟踪 |

## 附录C：V3.0 数据库规范对齐（按开发规范复核）

| 规范项 | 要求 | V3.0 落地情况 |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| 范式 | 第三范式（3NF） | 43 张表均满足：主键单一、无传递依赖；订单明细中的菜品名称/价格快照为防改价影响的刻意设计，非冗余 |
| 字符集/排序规则 | utf8mb4 + utf8mb4_general_ci | 建库与全部 43 张表统一 utf8mb4 + utf8mb4_general_ci |
| 主键 | 单一自增主键 | 统一 id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT |
| 外键策略 | 不通过物理外键约束保障完整性 | 已移除全部物理外键约束（0 个），改为逻辑外键（同名列 + 索引，62 条 ER 关系），由应用层保证一致性 |
| 索引 | 覆盖高频查询 | 主键 + 唯一索引（订单号/支付单号/会员openid/幂等键等）+ 普通索引覆盖门店/会员/状态/时间等高频过滤 |
| 字段约束 | 非空/默认值/类型 | 金额 DECIMAL(10,2)、状态 TINYINT 带枚举注释、时间 DATETIME、软删 is_deleted 默认 0 |
| 初始化数据 | 可导入运行 | 含系统权限、初始角色、管理员/员工账号、3 门店、5 会员、15 菜品、订单/支付/退款/登录日志等全量演示数据，真实 MySQL 8.0.46 导入验证通过 |
| 数据库字典 | 三部分 | ①数据表基础说明 ②表间关联关系（ER：父表/子表/关联字段/关联类型/级联策略）③字段详细说明（含逻辑外键标注） |